Zał. Nr 10

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2011 R NIE OBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ.

Wykonanie dokumentacji geodezyjno – geologicznej terenów zielonych przy zbiorniku wodnym w Belsku Dużym.

Umowa zawarta dnia 19.08.2011r. z p. Sławomirem Kiziewiczem Radom ul. Wyścigowa 22/34 na wykonanie projektu drenowania działki Nr 15/4 w Belsku Dużym przy zbiorniku wodnym na kwotę 11.000 zł. Termin wykonania do 02.09.2011r.  Umowa zawarta dnia 28.10.2011r. z firmą budowlaną KHM-BUD Zbigniew Popiel w Radomiu ul. Osiowa 17/1 na wykonanie zbieraczy drenowania gruntów przy zbiorniku wodnym w Belsku Dużym na kwotę 36.900 zł. Termin wykonania ustalono na 10.11.2011r.

Plan – 60.000 zł.          Wykonanie – 47.900,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Odrzywołek – Grójec.

Zlecenie z dnia 14.06.2011r. udzielone dla Biura Projektowo-Usługowego DROGAN w Radomiu ul. Szczecińska 78/1 na kwotę 1.845 zł. na wykonanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 728.  Umowa z dnia 28.07.2011r. z Biurem Projektowo-Usługowym DROGAN w Radomiu ul. Szczecińska 78/1 na kwotę 20.000 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 728.  Termin wykonania zadania ustalono na 30.11.2011r. Wykonana dokumentacja techniczna zadania została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jako pomoc rzeczowa gminy.

Plan – 25.000 zł.          Wykonanie – 21.845,00 zł.

Asfaltowanie drogi gminnej Lewiczyn – Zaborówek.

Umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni asfaltowej zawarto dnia 20.10.2011r. z firmą STRABARG Sp. z o. o. z siedzibą w  Pruszkowie ul. Parzniewska 10 na kwotę 99.494,55 zł.  Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31.10.2011r.  Umowa z dnia 27.10.2011r. z panem Kazimierzem Baranem zam. Grójec ul. Drogowców 5 m. 4 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1500 zł. Zlecenie z dnia 26.10.2011r. dla firmy STRABARG Sp. z o. o. z siedzibą w  Pruszkowie ul. Parzniewska 10 na przedłużenie modernizacji drogi asfaltowej na kwotę 17.500 zł.

Plan – 118.900 zł.      Wykonanie – 118.454,11 zł. ( w tym: wpłaty mieszkańców – 18.900 zł.;

budżet gminy – 99.554,11 zł. )

Asfaltowanie drogi gminnej Łęczeszyce – Parcela.

Przetarg na asfaltowanie dróg odbył się 11.10.2011r.  Umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni asfaltowej zawarto dnia 20.10.2011r. z firmą STRABARG Sp. z o. o. z siedzibą w  Pruszkowie ul. Parzniewska 10 na kwotę 87.507,93 zł.  Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31.10.2011r.  Umowa z dnia 27.10.2011r. z panem Kazimierzem Baranem zam. Grójec ul. Drogowców 5 m. 4 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1280 zł.

Plan – 88.821 zł.        Wykonanie – 88.787,93 zł. ( w tym: wpłaty mieszkańców – 4200,00 zł.;

budżet gminy – 84.587,93 zł. )

Asfaltowanie drogi gminnej w Wólce Łęczeszyckiej.

Przetarg na asfaltowanie drogi gminnej w Wólce Łęczeszyckiej odbył się dnia 25.08.2011r.  Dnia 02.09.2011r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych  „Zaskórski i Wspólnicy” Sp. z o. o. z siedzibą w Gielniowie ul. Opoczyńska 38 na wykonanie modernizacji nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej we wsi Wólka Łęczeszycka na kwotę 299.812,99zł.  Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15.09.2011r.

Plan – 308.992 zł.            Wykonanie – 300.562,99 zł. ( w tym: dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w

Warszawie – 58.000 zł.;

budżet gminy – 242.562,99 zł. )

Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Modrzewiowej w Belsku Dużym.

Umowa z dnia 28.12.2011r. zawarta z firmą Usługi Budowlane Sadowski Wiesław, Golianek Krzysztof Spółka Cywilna z siedzibą w Mogielnicy ul. Krakowskie Przedmieście 34 na wykonanie chodnika z kostki brukowej na kwotę 21.000 zł.  Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30.12.2011r.

Plan – 21.400 zł.        Wykonanie – 21.000,00 zł. ( w tym: wpłaty mieszkańców – 1400,00 zł.;

budżet gminy – 19.600,00 zł. )

Wykonanie przeprojektowania dokumentacji budowy budynku Urzędu Gminy na budynek użyteczności publicznej dla potrzeb gminy Belsk Duży.

Zlecenie z dnia 16.02.2011r. na wykonanie aktualizacji cen kosztorysowych,  przygotowanie przedmiarów i kosztorysów Ślepych projektu architektoniczno – budowlanego budynku Urzędu Gminy na kwotę 3.690 zł. Termin wykonania do 10.03.2011r. Gmina zrezygnowała z przeprojektowania dokumentacji z uwagi na duże koszty.

Plan – 10.000 zł.            Wykonanie – 3.690,00 zł.

Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy.

Zakupiono kserokopiarkę w firmie „XEROPOL” w Radomiu ul. Mokra za cenę 6.990 zł.

Plan – 8.400 zł.           Wykonanie – 6.990,00 zł.

Zakup motopompy dla OSP Lewiczyn.

Zakupiono motopompę szlamowa w firmie MAT-POŻ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp. j. z siedzibą w Rzgowie ul. Nadrzeczna 2 za cenę 3.501 zł.

Plan – 3.501 zł.          Wykonanie – 3.501,00 zł. ( w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w  Warszawie – 3.000 zł.;

budżet gminy – 501,00 zł. )

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Belsku Dużym.

Zakupiono zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych w firmie Delta Service s. j. z siedzibą w Zielonce ul. Marecka 66 za cenę 6.000 zł.

Plan – 6000 zł.            Wykonanie – 6000,00 zł..( w tym: dotacja z Urzędu  Marszałkowskiego w  Warszawie – 6.000 zł. )

Budowa blaszanego pomieszczenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym.

Plan – 6000 zł.            Wykonanie – 00,00 zł.

Dokonano zakupu gotowego blaszaka z wydatków bieżących za cenę 2.400 zł.

Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach.

Umowa z dnia 10.05 2011r.z firmą RINGPOL Sp. komandytowa Zagórz ul. Bieszczadzka 5 na kwotę 82.872,63 zł. na budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach.  Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15.06.2011r.    Umowa z dnia 27.10.2011r. z panem Zbigniewem Kula zam. Warszawa ul. Ceramiczna 18 m. 502 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.000 zł.   Termin do 15.06.2011r.

Plan – 94.991 zł.            Wykonanie – 87.122,63 zł. ( w tym: dotacja z PROW – 54.057,00 zł.;

budżet gminy – 33,065,63 zł. )

Wykonanie z ekopłyt łącznika parkingu z chodnikiem przy Przedszkolu Publicznym w Starej Wsi.

Zlecenie z dnia 17.10.2011r. dla firmy „ZIEL-TECH” w Skurowie 4 na wykonanie łącznika parkingu z kostki brukowej przy budynku przedszkola na kwotę 5.000 zł.

Plan – 5.000 zł.            Wykonanie – 4.995,60 zł.

Zakup programu komputerowego sigma Optimum do obsługi administracyjno-księgowej szkół.

Zakupiono program komputerowy w firmie Vulcan w Warszawie ul. M. Kajki 75 za cenę 3.500 zł.

Plan – 3.950 zł.            Wykonanie – 3.500,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w Lewiczynie.

Dnia 26.09.2011r. zawarto umowę z firmą „Instalacje Elektryczne” Arkadiusz Korczak zam. Złota Góra 23 A na wykonanie oświetlenia drogowego w Lewiczynie za kwotę 7.600zł. Termin wykonania umowy ustalono na 30.09.2011r.

Plan – 8.000 zł.            Wykonanie – 7.600,00 zł.